# Додаток 3. Карти ключових стратегічних проектів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Картка стратегічного проекту** | | | | | |
| **Позначення, номер проекту** *(присвоює виконком громади)* | **Назва установи, яка відповідає реалізацію** *(вказує виконком громади)* | | | | **Пріоритет** *(1,2,3 – важливість для досягнення цілі)* |
|  | **Арбузинська селищна рада** | | | | **1** |
| **Назва проекту** | | | | **Стратегічна ціль / операційна ціль** | |
| **Облаштування ринкової площі в смт. Арбузинка** | | | | 1. Створення сприятливих умов економічного розвитку в громаді   1.2.Розвиток інфраструктури з підтримки підприємництва(дороги, ринки) | |
| **Тип проекту** *(інфраструктурний, неінфраструктурний)* | **Запланована дата початку проекту** | **Запланована дата завершення проекту** | | **Організація-аплікант***(якщо не громада, то вказати контактні дані: e-mail, тел.)* | |
| **інфраструктурний** | **Лютий 2020 року** | **Жовтень 2020** | | Арбузинська ОТГ | |
| **Керівник проекту, контактні дані** | | | | | |
| Травянко Євгеній Віталійович, тел. 0513232042, selsovetarb@ukr.net | | | | | |
| **1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами** | | | | | |
| Відсутній облаштований простір для торгівлі. Вздовж дороги, яка проходить через населений пункт щосуботи працює базар, що перешкоджає руху транспортних засобів та створює часто небезпечні аварійні ситуації. Даний ринок, який утворений вздовж дороги є небезпечний, адже створює аварійно небезпечні ситуації на дорозі, недотримуються санітарні норми щодо торгівлі, та немає зручностей для людей (туалет, зона для паркування та ін.) | | | | | |
| **2. Цілі проекту** | | | | | |
| Створення місцевого ринку, заохочення місцевого населення до підприємництва. На території КП «Ринок» плануємо створити комфортні умови, як для підприємців так і потенціальних покупців, де буде створено зону для паркування автомобілів, туалети, освітлення, гучномовець для реклами та оголошень та система відео спостереження. Планується забезпечити 150 підприємців місцями для торгівлі. | | | | | |
| **3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту)** | | | | | |
| *Смт. Арбузинка, Арбузинська ОТГ, Миколаївська обл. – місце реалізації. Територіальне охоплення, це села Арбузинської ОТГ – с. Полянка, с. Вишневе, с. Новокрасне, А також села , які знаходяться поряд це –с. Кавуни, с. Марянівка, с. Новоселівка. Підприємці та* місцеві мешканці, виробники сільськогосподарської продукції, приватний малий бізнес *розташованих навколо є зацікавленими сторонами.Прогнозована кількість мешканців,якаі будуть відвідувати місцевий ринок – 800-900 осіб.* | | | | | |
| **4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)** | | | | | |
| Індикатори продуктів:   * Створений ринок - 1 шт * Кількість торгових місць – 150 * Зона для паркування автомобілів – 1 * Туалет – 1 * Гучномовець – 1 шт. * Відеоспостереження- 2 шт. | | Індикатори результатів:   * Створення умов для розвитку підприємництва * Створення комфортних умов для торгівлі місцевим підприємцям * Облаштування площі з забезпеченням доступу всіх мешканців | | | |
| Індикатори впливу:   * Сприятливе місцеве економічне середовище до розвитку агропромислового комплексу, підприємництва. * Створення комфортних умов проживання в громаді * Підвищення рівня задоволення мешканців | | | | | |
| **5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання** | | | | | |
| **Учасники проекту:** | **Завдання для виконання:** | | | | |
| **Арбузинська селищна рада** | Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації, ескізного дизайн-проекту, проведення будівельно-монтажних робіт, інформаційно-роз’яснювальна робота, поширення інформації для всіх жителів громади про реалізацію проекту. | | | | |
| **Партнери проекту:** | **Завдання для виконання:** | | | | |
| Програма ДОБРЕ | Придбання необхідних матеріалів для облаштування ринку. | | | | |
| **6. Пов’язані проекти** | | | | | |
| * + 1. Запровадження механізмів підтримки малого та середнього бізнесу, виставково - ярмаркова діяльність. | | | | | |
| **7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)** | | | | | |
| Виготовлення правоустановчих документів на земельну ділянку  Виготовлення ПКД | | | | | |
| **8. Фактори ризику:** | Нестабільна економічна та політична ситуації, можливі проблеми у пошуку відповідального підрядника. | | | | |
| **9. Прогнозований термін готовності до виконання** | | **10. Джерела фінансування** *(гарантовані / не гарантовані)* | | | |
| Жовтень 2020 року | | Місцевий бюджет та грантові кошти | | | |
| **11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації** | | **12. Організації, з якими співпрацюватиме проект** | | | |
| 70 тис. доларів – програма ДОБРЕ  25 тис. доларів – спів фінансування Арбузинської селищної ради. | | DOBRE | | | |
| **13. Інші примітки** |  | | |
| **Підготував:** | | **Затвердив від імені громади:** | | | |
| *дата: 01.08.2019.* | *Підпис Долга І.* | *дата: 01.08.2019.* | | *підпис*  Травянко Є.В. | |