Додаток 3

до Плану удосконалення послуги

«Покращення дорожнього покриття»

План завдань і заходів Плану удосконалення послуги

тис грн

| Завдання | Заходи | Результативний показник | Відповідальний виконавець | Строк реалізації | Джерела фінансування | Роки | Очік. рез-т від викон. заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |  |
| Покращення матеріально-технічної бази ОТГ по напрямку «Дороги» |  |  |  |
| 1.1. Реструктуризація КП «Арбузинський ККП» для отримання повноважень у сфері ремонту та обслуговування доріг | 1.1.1. Реструктуризація КП «Арбузинський ККП» для отримання повноважень у сфері ремонту та обслуговування доріг | - відкритий необхідний КВЕД - затверджений статут КП у новій редакції - затверджений новий штатний розпис - затверджено посадові інструкції - заповнено вакансії в КП «Арбузинський ККП» | Івко О.С. | 2020 | Кошти КП «Арбузинський ККП» | - | 1,2 | - | - | - | 1,2 | Громада має власне підприємство, яке може займатися утриманням та ремонтом доріг комунальної власності |
| 1. 2. Придбання техніки для ремонту та обслуговування об’єктів дорожнього господарства | 1.2.1. Придбання самохідного грейдера | Придбано грейдер | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2020 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | 1820,0 | - | - | - | 1820,0 | Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (здійснювати вирівнювання і переміщення ґрунту чи будівельних матеріалів, прибирання снігу в зимовий період) |
|  | 1.2.2.Придбання бетоноукладачу | Придбано бетоноукладач |  | 2023 |  | - | - | - | 1170,0 | - | 1170,0 | Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (дозування, рівномірне розподілення і розрівнювання дорожньої суміші) |
|  | 1.2.3. Придбання авто бетонозмішувачу із самозавантаженням | Придбано бетоновоз |  | 2022 |  | - | 1750,0 | - | - | - | 1750,0 | Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (приготування та транспортування бетонної суміші) |
|  | 1.2.4. Придбання фрези самохідної | Придбано фрезу |  | 2020 |  | - | 780,0 | - | - | - | 780,0 | Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (зняття зношеного дорожнього покриття) |
|  | 1.2.5. Придбання автосамоскиду | Придбано автосамоскид |  | 2021 |  | - | - | 1945,0 | - | - | 1945,0 | Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (перевезення будівельних матеріалів) |
|  | 1.2.6. Придбання екскаватора | Придбано екскаватор |  |  |  | - | - | - | - | 1750,0 | 1750,0 | Можливість риття кюветів та водовідвідних канав |
| 1.3. Придбання бетонного заводу для потреб ОТГ та навколишніх населених пунктів | 1.3.1. Придбання міні бетонного заводу потужністю 25 куб м/год | Придбано міні –бетонний завод | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2022 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | Можливість виготовлення бетону. Мобільний завод, який при необхідності легко розкладається і транспортується дозволить виготовляти необхідну кількість бетону безпосередньо на місці ремонту. |
| ІІ. Покращення якості дорожнього покриття |  |  |  |
| 2.1. Капітальний ремонт комунальних доріг | 2.1.1. Капітальний ремонт дороги по вул. Мостова (міст) в смт Арбузинка | Відремонтовано 0,67 км дорожнього покриття | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2021 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | 8040 | 8040,0 | Якісне дорожнє покриття на вулицях з найбільшим транспортним потоком |
|  | 2.1.2. Капітальний ремонт дороги по вул. Учительська в смт Арбузинка | Відремонтовано 2,5 км дорожнього покриття |  | 2022 |  | - | - | - | - | 32500,0 | 32500,0 |  |
|  | 2.1.3. Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченко (від перев. Каштановий до вул. Мостова) в смт Арбузинка | Відремонтовано 2,2 км дорожнього покриття |  | 2023 |  | - | - | - | 39600,0 | - | 39600,0 |  |
|  | 2.1.4. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с Полянка | Відремонтовано 1,5 км дорожнього покриття |  | 2023 |  | - | - | 16500,0 | - | - | 16500,0 |  |
| 2.2. Поточний ремонт доріг | 2.2.1. Поточний ремонт дороги по вул. Мостова в смт Арбузинка | Відремонтовано 0,67 км дорожнього покриття |  | 2020 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | 1206,0 | - | - | 1206,0 | Якісне дорожнє покриття на вулицях з найбільшим транспортним потоком |
|  | 2.2.2. Поточний ремонт дороги по вул. Олега Ольжича в смт Арбузинка | Відремонтовано 2,04 км дорожнього покриття |  | 2021 |  | - | - | - | 3672,0 | - | 3672,0 |  |
|  | 2.2.3. Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в смт Арбузинка | Відремонтовано 2,46 км дорожнього покриття |  | 2022 |  | - | 3690,0 | - | - | - | 3690,0 |  |
|  | 2.2.4. Поточний ремонт дороги по вул. Хліборобна в смт Арбузинка | Відремонтовано 2,2 км дорожнього покриття |  | 2023 |  | - | - | - | 4290,0 | - | 4290,0 |  |
|  | 2.2.5. Поточний ремонт дороги по вул. Величка в с. Новокрасне | Відремонтовано 1,59 км дорожнього покриття |  | 2022 |  | - | - | 3101,0 | - | - | 3101,0 |  |
| 2.3. Будівництво кюветів та водовідвідних канав | 2.3.1. Будівництво водовідвідних канав по вул. Шевченка | Збудовано 4,4 км водовідвідної канави | Івко О.С., Перепелицин Р.В. |  | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 | Захист дорожнього покриття, яку найбільше руйнується зливовими водами. Комфорт пересування пішоходів під час дощу |
|  | 2.3.2. Будівництво водовідвідних канав по пров. Торговому | Збудовано 0,58 км водовідвідної канави |  |  |  | - | - | - | 250,0 | - | 250,0 |  |
|  | 2.3.3. Будівництво водовідвідних канав по пров. Новокрасненському | Збудовано 0,92 км водовідвідної канави |  |  |  | - | - | - | 250,0 | - | 250,0 |  |
| ІІІ. Створення безпечних умов для водіїв та пішоходів |
| 3.1. Ремонт існуючих та влаштування нових тротуарів | 3.1.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в смт Арбузинка | Відремонтовано 17,6 тис кв м тротуарів | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2023 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | 35200,0 | 35200,0 | Якісні пішохідні доріжки по вулицям з найбільшим пішохідним та транспортним рухом в смт Арбузинка та с Новокрасне |
|  | 3.1.2. Будівництво тротуарів по вул. Миру в с Новокрасне | Збудовано 14,9 тис кв м тротуарів |  | 2023 |  | - | - | - | - | 59536,0 | 59536,0 |  |
| 3.2. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 3.2.1. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Величка в с Новокрасне | Відремонтовано 1,59 км мереж вуличного освітлення |  | 2020 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | 318,0 | - | - | - | 318,0 | Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом в с Новокрасне, с Полянка та с Вишневе, безпечні умови пересування |
|  | 3.2.2. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Соборна в с Новокрасне | Відремонтовано 0,9 км мереж вуличного освітлення |  | 2021 |  | - | - | 180,0 | - | - | 180,0 |  |
|  | 3.2.3. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Хліборобна в с Новокрасне | Відремонтовано 2,2 км мереж вуличного освітлення |  | 2022 |  | - | - | - | 440,0 | - | 440,0 |  |
|  | 3.2.4. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Полежкіна в с Новокрасне | Відремонтовано 0,2 км мереж вуличного освітлення |  | 2023 |  | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |  |
|  | 3.2.5. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна в с Полянка | Відремонтовано 1,5 км мереж вуличного освітлення |  | 2021 |  | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 |  |
|  | 3.2.6. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна в с Вишневе | Відремонтовано 0,63 км мереж вуличного освітлення |  | 2021 |  | - | - | 126,0 | - | - | 126,0 |  |
| 3.3. Встановлення дорожніх знаків, розмітки, пішохідних переходів, системи відеоспостереження | 3.3.1. Встановлення дорожніх знаків | Встановлено 30 дорожніх знаків та вказівників | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2023 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | Створено умови для безпечного транспортного та пішохідного руху |
|  | 3.3.2. Облаштування дорожньої розмітки | Нанесено дорожню розмітку на основних вулицях громади |  | 2021 |  | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |  |
|  | 3.3.3. Придбання та встановлення камер відеоспостереження | Придбано та встановлено 40 камер відеоспостереження |  | 2022 |  | - | - | - | 50,0 | - | 50,0 | Можливість здійснювати віддалений контроль за дотриманням правил дорожнього руху та виявляти порушників |
| 3.4. Облаштування зупинок громадського транспорту | 3.4.1. Капітальний ремонт існуючих зупинок (по вул. Учительска, вул. Мостова, вул. Шевченка) в смт Арбузинка | Відремонтовано 3 зупинки | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2022 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | 650,0 | - | 650,0 | Створено комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи шкільним автобусом та пасажирів громадського транспорту |
|  | 3.4.2. Капітальний ремонт існуючої зупинки (по вул. _____) в с Полянка | Відремонтовано1 зупинку |  | 2022 |  | - | - | - | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  | 3.4.3. Встановлення нових зупинок (по вул. Набережна, по вул. Шевченка) в смт Арбузинка | Встановлено 2 зупинки |  | 2023 |  | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 |  |
| 3.5. Капітальний ремонт під’їзних шляхів до закладів соціально-бюджетної сфери, облаштування їх пандусами | 3.5.1. Капітальний ремонт під’їзного шляху до ЗОШ №1 | Відремонтовано під’їзний шлях до ЗОШ №1 | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2023 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | Створено комфортні та безпечні умови під'їзду до загальноосвітніх навчальних закладів |
|  | 3.5.2. Капітальний ремонт під’їзного шляху до ЗОШ №2 | Відремонтовано під’їзний шлях до ЗОШ №2 |  | 2023 |  | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | 3.5.3. Капітальний ремонт під’їзного шляху до Новокрасненської ЗОШ | Відремонтовано під’їзний шлях до Новокрасненської ЗОШ |  | 2023 |  | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | 3.5.4. Капітальний ремонт пандусу в ЗОШ №2 | Відремонтовано пандус в ЗОШ №2 |  | 2022 |  | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 | Забезпечено доступність загальноосвітніх навчальних закладів громади для мало мобільних груп населення |
|  | 3.5.5. Капітальний ремонт пандусу в ЗОШ №1 | Відремонтовано пандус в ЗОШ №1 |  | 2022 |  | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 |  |
|  | 3.5.6. Капітальний ремонт пандусу в Новокрасненській ЗОШ | Відремонтовано пандус в Новокрасненській ЗОШ |  | 2022 |  | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 |  |
|  |  | ІV. Створення ефективної системи управління дорожнім господарством |
| 4.1. Забезпечення ефективного управлінського потенціалу громади | 4.1.1. Навчання працівників з менеджменту у сфері дорожнього господарства | Пройшли курс навчання 2 працівники | Івко О.С. | 2020 | Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | Забезпечено ефективні кадрові ресурси громади у сфері дорожнього господарства |
|  | 4.1.2. Навчання працівників з технології будівництва,ремонту та утримання об’єктів дорожнього господарства | Пройшли курс навчання 3 працівники | Івко О.С. | 2020 |  | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |  |
|  | 4.1.3. Придбання програмного забезпечення для автоматизації управлінських та технологічних процесів | Придбано та встановлено програмне забезпечення | Івко О.С. | 2021 |  | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | Забезпечено можливість якісного електронного управління дорожнім господарством |
| 4.2. Створення документальної бази | 4.2.1. Розробка карти доріг громади | Створено карту доріг громади | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | 2021 | Кошти місцевого бюджету | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | Створено необхідну документальну базу для управління дорожнім господарством громади |
|  | 4.2.2. Розробка реєстру доріг громади та його постійна актуалізація | Створено реєстр доріг громади |  | 2021 | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. Просвітницька діяльність у сфері дорожнього господарства | 4.3.1. Проведення просвітницьких заходів серед молоді щодо безпеки дорожнього руху | Проведено щонайменше 1 просвітницький захід на рік | Ружанська Л.С., Івко О.С. | щороку | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | Формування з раннього віку свідомого мешканця громади |